|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫБОРАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӘЗӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |

ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**12 март 2014 йыл №02 12 марта 2014 года**

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,**

**и других сооружений к безаварийному пропуску паводка 2014 года**

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан №95-р от 13 февраля 2014 года и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Азяковский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2014 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

 1.Создать на территории сельского поселения противопаводковую комиссию для организации работ по борьбе с паводком (Приложение № 1).

 2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2014 году (Приложение № 2) .

 3. Предложить руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

* + на период прохождения паводка на местах создать паводковые комиссии, аварийные бригады во главе руководителей, разработать на каждом предприятии и организации планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

 4. Предложить руководителям организаций, предприятий, СПК:

* + выделить по заявкам подведомственных паводковых комиссий технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного и иного имущества.

 5. Рекомендовать руководителям организаций, СПК обеспечить до начала паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.

 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 **Глава сельского поселения А.Т.Мухаяров**

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

Азяковский сельсовет

от 12.03. 2014 года №02

 **С О С Т А В**

 **противопаводковой комиссии для организации работ по борьбе с паводком 2013 года на территории сельского поселения Азяковский сельсовет муниципального района**

 **Бураевский район Республики Башкортостан**

1. Мухаяров А.Т. -глава сельского поселения Азяковский сельсовет муниципального района Бураевский район РБ,

**председатель комиссии**;

1. Хузин М.Х. -председатель СПК «Колос», **заместитель председателя комиссии (по согласованию)**;
2. Ахметшина Л.Н. -управляющий делами сельского поселения Азяковский сельсовет, **секретарь комиссии**;

**Члены комиссии**:

1.Раянов Р.Х. – председатель СПК им.С.Юлаева (по согласованию);

2.Ахметшин Х.Т. – председатель СПК «Демэн» (по согласованию);

3.Зайдуллин И.Ф. – зав. МТФ №1 СПК «Колос»(по согласованию);

4.Вакилов Н.Я. – комплексный бригадир СПК «Колос»(по согласованию);

5.Закиров Ф.Х. –водитель пожарной машины(по согласованию);

6.Ягафаров Ф.Г. – депутат от избирательного округа №6(по согласованию);

7.Валиев М.З. – зав.МТМ СПК им.С.Юлаева (по согласованию);

8.Галлямов Г.Ш. – зав.фермой д.Абдрашбаш СПК им.С.Юлаева(по согласованию);

9..Хузина М.З. – заведующий ФАП д.Азяково (по согласованию);

10.Камильянов М.М. –заведующий ФАП д.Муллино ( по согласованию);

11.Нургалиева Э.Ф. – заведующий ФАП д.Новомустафино(по согласованию);

13..Ахметов Д.К. – директор СДК д.Азяково (по согласованию);

14.Хакимова Ф.М. –директор СДК д.Муллино (по согласованию);

15.Алтдинов Р.И. – участковый уполномоченный полиции.

 **Управляющий делами Администрации СП Л.Ахметшина**

Приложение № 2

к постановлению главы

 сельского поселения

Азяковский сельсовет

муниципального района Бураевский район РБ

от 12.03. 2014 года №02

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Азяковский сельсовет в 2014 году**

| **№****п/п** | **Наименование** **мероприятий** | **Сроки** **исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий и утвердить в районной противопаводковой комиссии по пропуску весеннего половодья | к 20 .03.2014 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(по согласованию). |
| 2. | Назначить ответственных лиц на все гидротехнические сооружения, расположеннее на соответствующих территориях, в том числе и бесхозяйные. | на период половодья | Глава сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию). |
| 3. | Оценить состояние гидротехнических сооружений на территории СП, их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением акта. Предоставить информацию об их готовности согласно приложения к настоящему плану. | до 20.03.2014 г. | Глава сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию). |
| 4. | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. Провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты. | с 18.03.2014 г. | Руководители организаций, СПК, глава сельского поселения(все по согласованию) |
| 5. | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства | до 20.03.2014 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(по согласованию). |
| 6. | Заранее определить места возможного скопления льда, при необходимости дать заявки взрывникам по установленной форме. | с 15.03.2014 по 10.04.2014 г. | Руководители хозяйств (по согласованию), |
| 7. | Провести инструктаж всех работников, задействованных на пропуске половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | с 15.03.2014 г.  | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(по согласованию). |
| 8. | Обеспечить сохранность линии связи, электропередачи, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдение в период половодья | с 15.03.2014 г. | РЭС (по согласованию),РУЭС (по согласованию),МУП «Электросеть». |
| 9. | Завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | до 01.04.2014 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, (все по согласованию), |
| 10. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметы первой необходимости, корм для скота. | до 01.04.2014 г. | Руководители хозяйств, организаций(по согласованию), |
| 11. | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | к 1.04.2014 г. | Руководители хозяйств, глава сельского поселения (все по согласованию), |
| 12. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, СКХ, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов | до 23.03.2014 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций (все по согласованию), |
| 13. | Из животноводческих ферм, расположенных в зонах возможного затопления эвакуировать до начала половодья скот, птицу, фураж и ценное оборудование | до начала паводка | Руководители хозяйств (по согласованию), |
| 14. | Для оказания помощи диким животным в зонах затопления провести мероприятия по их охране. | по мере необходимости | ГУП «Бураевский лес»  (по согласованию), |
| 15. | Вести работу по охране общественного порядка в период половодья, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия. | на период половодья | УУП(все по согласованию), |
| 16. | Обеспечить надежную телефонную связь со всеми хозяйствами, учреждениями, населенными пунктами СП. | постоянно | РУЭС(по согласованию), |
| 17. | Представить информацию по итогам пропуска половодья 2014 года с представлением данных о нанесенном ущербе. | до 20.05.2014 г. | Глава сельского поселений, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию). |

**Управляющий делами Администрации Л.Ахметшина**