| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БОРАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӘЗӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2019 года                                                      №13

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,

и других сооружений к безаварийному пропуску паводка 2019 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Азяковский сельсовет муниципального района Бураевский район в 2019 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях постановляю:

- Утвердить:

состав  противопаводковой комиссии (Приложение № 1);

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  сельского поселения  Азяковский сельсовет  муниципального района Бураевский район в 2019 году (Приложение № 2);

- Предложить  руководителям хозяйств,  организаций:

  - на период прохождения паводка на местах создать противопаводковые комиссии, аварийные бригады во главе первых руководителей, разработать на каждой  организации планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

- во время прохождения ледохода и максимального уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

- Предложить руководителям организаций, ООО ,КФХ:

  - выделить по заявкам  противопаводковой  комиссии технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности муниципального и иного имущества.

- Рекомендовать  руководителям  организаций, ООО, КФХ  обеспечить до начала паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.

- Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                А.Т.Мухаяров

Приложение № 1

к  постановлению главы

сельского поселения

Азяковский сельсовет

от 07.03. 2019 года №13

С О С Т А В

противопаводковой комиссии  для организации работ по борьбе с паводком 2019 года на территории сельского поселения Азяковский сельсовет муниципального района          Бураевский район  Республики  Башкортостан

- Мухаяров А.Т.	-глава сельского поселения Азяковский сельсовет муниципального района Бураевский район РБ,

председатель комиссии;

- Хузин М.Х.	-директор ООО СП  «Колос», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

- Ахметшина Л.Н.	-управляющий делами сельского поселения Азяковский сельсовет, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

1.Раянов Р.Х.                     – директор ООО СП Салавата  (по согласованию);

2.Молодцов С.А.               – директор ООО «Демэн»  (по согласованию);

3.Хамзин Р.Ф.                  – зав. МТФ №1 ООО СП  «Колос»(по согласованию);

4.Хаматгалиев Ф.Ю.      – комплексный бригадир ООО СП «Колос»(по согласованию);

5.Нургалиев А.М.            –водитель пожарной машины(по согласованию);

6.Камаев М.Р.                 – депутат от избирательного округа №4(по согласованию);

7. Алетдинов И.М.         – зав.МТФ  ООО   СП «Салавата» (по согласованию);

8.Хузина М.З.                  – фельдшер  ФАП д.Азяково (по согласованию);

9..Камильянов М.М.        – фельдшер ФАП д.Муллино ( по согласованию);

10. Тимерзянова Л.М.       –фельдшер ФАП д.Мамады( по согласованию)

11.Ахметов Д.К.                – директор СДК д.Азяково (по согласованию);

12.Хакимова Ф.М.             –директор СДК д.Муллино (по согласованию);

13.Атнафикова Л.В.          –заведующий Мамадинским сельклубом(по соглас.)

Управляющий делами                                             Л.Ахметшина

Приложение №2

к постановлению от 07.03.2019г. №13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Азяковский сельсовет  муниципального района Бураевский район в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий и утвердить в противопаводковой комиссии по пропуску весеннего половодья | до 15.03.2019 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 2. | Назначить ответственных лиц на гидротехнические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе за сооружения, на которые правоустанавливающие документы находятся на стадии оформления. | на период половодья | Глава сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений на территории , оценить их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением акта. Произвести полную сработку гидротехнических сооружений находящихся в аварийном состоянии. Предоставить информацию об их готовности согласно приложения к настоящему плану. | до 30.03.2019 г. | Глава сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 4. | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. Провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты. | с 15.03.2019 г. | Глава сельского поселения |
| 5. | Проверить готовность сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с 15.03.2019 г | Глава сельского поселения |
| 6. | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства. | до 15.03.2019 г. | Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 7. | Определить места возможного скопления льда, при необходимости дать заявки на проведение взрывных работ по установленной форме. | с 15.03.2019 по 09.04.2019 г. | Руководители хозяйств (по согласованию), |
| 8. | Провести инструктаж всех работников, задействованных на пропуске половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | с 18.03.2019 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств (все по согласованию). |
| 9. | Завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | до 20.03.2019 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, ( по согласованию), |
| 10. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметы первой необходимости, корм для скота. | до 20.03.2019 г. | Руководители хозяйств, (по согласованию) |
| 11. | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | с 20.03.2019г. | руководители хозяйств, ( по согласованию) |
| 12. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, АКХ, СКХ, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов. | до 20.03.2018 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций ( по согласованию), |
| 13. | Провести командно-штабную тренировку с отработкой вопросов оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и создания комиссии по возмещению населению ущербов от возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период. | до 20.03.2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 14. | Предоставление информации о готовности сил и средств к безаварийному пропуску паводка | На период половодья еженедельно | Противопаводковая комиссия |
| 15. | Предоставление сводной информации о населенных пунктах, объектах и количестве населения, подпадающего в зону затопления и подтопления при гидродинамических авариях на ГТС | 20.03.2019 г. | Противопаводковая комиссия |
| 16. | Представить информацию по итогам пропуска половодья 2019 года с представлением данных о нанесенном ущербе. | до 04.06.2019 г. | Глава сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию). |

Управляющий делами                                                          Л.Ахметшина

Приложение №3

к Плану мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

СП Азяковский сельсовет муниципального

района Бураевский район

в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности к пропуску половодья потенциально опасных гидротехнических сооружений

по СП Азяковский сельсовет

| № п/п | Месторасположение (район, населенный пункт) | Наименование водотока | Объем, тыс. куб. м. площадь, га | Техническое состояние | Перечень выполненных работ | Готовность к пропуску половодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Муллино Бураевского района | р.Сюльзи | 300/15 | удовлетворительное | 1.Наличие надежного подъезда автотранспортных средств и механизмов к сооружению. Содержание дорог в исправном состоянии. 2. Визуальный осмотр технических устройств( задвижок, затворов) и проверка их работоспособности. | готов |